Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Норильская общеобразовательная школа-интернат»

663300, Красноярский край, г. Норильск

ул. Талнахская, дом 49а

тел. (приемная): (3919) 34-77-73

факс: (3919) 34-77-73

specinternat@rambler.ru

_________________2015 г.

№ ______

План мероприятий

в рамках государственной программы «Доступная среда» в 2015 г.

| № п/п | Наименование этапов работ | Дата заключения контракта | Сумма | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выполнение работ по капитальному ремонту центрального входа с заменой дверей и установкой пандуса | 04.08.2015г. | 311 345,00 | с 04.08.2015 г. по 30.09.2015г. года |
|  | Выполнение работ по капитальному ремонту входной группы с заменой дверей и установкой пандуса | 04.08.2015г | 398 897,00 | с 04.08.2015 г. по 30.09.2015г. года |
|  | Выполнение отделочных работ центрального входа | 01.09 2015г. | 396 176,00 | с 01.09.2015 г. по 30.09.2015г. года |
|  | Поставка специального сантехнического оборудования (смеситель, унитаз, поручни ипр.) | 03.08.2015г. | 47 500,00 | с 03.08.2015г.по 31.08.2015г. |
|  | Выполнение работ по реконструкции и обустройству санитарно-гигиенической комнаты на 1 этаже здания | 01.09 2015г. | 394 688,00 | с 01.09.2015 г. по 30.09.2015г. года |
|  | Выполнение работ по капитальному ремонту запасных выходов с заменой дверей и строительством пандусов | аукцион | 1 930 894,00 | с момента заключения контракта по 31.10.2015г. |
|  | Поставка оборудования - Подъемник лестничный гусеничный мобильный Т09 "Roby" PPP | 14.08.2015г. | 331 500,00 | с момента заключения контракта по 31.10.2015г. |
|  | Поставка оборудования - Коррекционно-развивающий комплекс для организации работы учителя-дефектолога, 2 коррекционно-оздоровительных комплекса для организации работы педагога-психолога и логопеда с детьми с нарушениями интеллекта | 14.08.2015г. | 189 000,00 | с момента заключения контракта по 31.10.2015г. |
|  | ИТОГО: |  | 4 000 000, 00 |  |

И.о. директора

КГБОУ «Норильская общеобразовательная

школа-интернат»									            О.П.Ликиных